# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/КП

Проект: greenleafpacific.com

Для компании Green Leaf Pacific требуется современный сайт на WordPress + Elementor + WooCommerce, по функционалу похожий на webstaurantstore.com. Основные задачи: структурированный каталог товаров, категории и подкатегории HoReCa ассортимента, удобная навигация, фильтры, страницы брендов, корзина, онлайн-оплата Windcave, а также интеграция с ERP для синхронизации ключевых данных.

Проект включает создание современной e-commerce платформы для Green Leaf Pacific, объединяющей продуманный интерфейс, удобную структуру каталога и полноценную интеграцию с ERP-системой. Основная цель — получить не просто сайт, а универсальный рабочий инструмент, который упрощает продажи, снижает операционные затраты и обеспечивает стабильную, прозрачную работу с ассортиментом.

Будет разработан сайт, который по логике, UX и визуальному стилю приближается к ведущим мировым HoReCa-платформам. Главная страница станет ключевой витриной бренда: с баннерами, сезонными подборками, рекомендованными категориями, каруселями товаров и акционными блоками, которые легко обновлять через админку. Сайт будет полностью адаптивным, быстрым и готовым к активным рекламным кампаниям.

Каталог будет построен так, чтобы пользователь без усилий находил нужную категорию, подкатегорию или товар. Структура будет масштабируемой — то есть сайт сможет без проблем расти вместе с бизнесом, добавляя новые направления, бренды и коллекции. Все категории, подкатегории, фирменные подборки и витринные зоны будут управляться через интерфейс WordPress.

Для брендов будут созданы отдельные посадочные страницы с логотипом, описанием и динамической витриной товаров. Они будут работать как полноценные бренд-лендинги, пригодные для email-маркетинга, рекламных кампаний и презентаций производителям. Все элементы этих страниц — от баннеров до текстов — легко изменяются в админке.

Карточки товаров будут оформлены по высоким e-commerce-стандартам: с большой галереей изображений, характеристиками, подробным описанием, информацией о доставке и блоками сопутствующих товаров. Цена, остатки и статус товара будут автоматически обновляться из ERP — это исключит ошибки и обеспечит клиентам всегда актуальную информацию.

При необходимости — товар автоматически скрывается или появляется в каталоге в зависимости от его статуса в ERP.

ERP-интеграция станет одним из ключевых элементов проекта. Система будет автоматически передавать на сайт цены, остатки, активность SKU и информацию о новых товарах. Заказы, созданные клиентами, будут отправляться обратно в ERP в виде заявок или предварительных заказов, а статусы оплат через Windcave будут синхронизироваться автоматически. Это создаёт полностью замкнутый и предсказуемый цикл: ERP управляет данными, сайт — витрина и инструмент продаж.

Кроме клиентской части, будет разработана удобная система управления контентом. Команда Green Leaf Pacific сможет самостоятельно добавлять товары, тексты, баннеры, сезонные подборки и любые визуальные материалы. Админка настроена так, чтобы менеджеру не требовались навыки разработки — всё ключевое можно менять в несколько кликов.

Важной частью проекта станет техническое сопровождение после запуска: две недели внимания к работе сайта, оперативные исправления, контроль стабильности интеграции с ERP, поддержка команды клиента и обучение работе с админкой. Это позволит пройти этап запуска без стресса и обеспечить плавное введение платформы в рабочие процессы.

Также будет предложен отдельный этап SEO-развития и оптимизации. Он включает улучшение структуры категорий, работу над посадочными страницами, запуск контент-раздела, оптимизацию скорости и индексации, усиление бренда в поиске и рост органического трафика. Такой этап можно запускать параллельно или после завершения основной разработки.

Проект будет координироваться единым менеджером — от постановки задач до приёмки работ. Это гарантирует синхронизацию всех исполнителей, точное соблюдение этапов и отсутствие разрывов между разработкой, интеграцией и бизнес-целями клиента.

Итогом станет полноценная цифровая платформа Green Leaf Pacific, объединяющая удобство, мощную функциональность, современный дизайн и автоматизацию ключевых процессов. Это решение создаёт основу для масштабирования бизнеса, увеличения продаж и укрепления позиции компании в секторе HoReCa на рынке Фиджи.
Платформа: WordPress + Elementor + WooCommerce
Синхронизация: ERP → WooCommerce (цены, остатки, статусы, товары)
Срок реализации проекта: 6–10 недель (ориентир)

# ГЛАВА 1. ТЗ ДЛЯ ВЕБ-РАЗРАБОТЧИКА

## Цель

Создать высокопроизводительный, масштабируемый сайт с логикой и UX, аналогичными WebstaurantStore, с современной архитектурой каталога, корзиной, чекаутом, витринными блоками, фильтрами и подготовкой к интеграции ERP.

# 1. Инфраструктура и серверная часть (1 неделя)

### Разработчик должен:

- Настроить сервер на OVH:

  - VPS/VDS: ориентир 4 GB RAM / 2 vCPU / 80–100 GB SSD.

  - Установить:

    - Ubuntu/Debian,

    - Nginx (предпочтительно) или Apache,

    - PHP 8.x + расширения,

    - MariaDB/MySQL,

    - Firewall (UFW / Fail2Ban).

- Подготовить два окружения:

  - staging: staging.greenleafpacific.com,

  - production: greenleafpacific.com.

- Настроить DNS, SSL (Let’s Encrypt, авто-обновление).

- Настроить регулярные бэкапы: файлы + база.

- Настроить cron-задачи (при необходимости для ERP-синхронизации).

# 2. Установка WordPress и базовая конфигурация (1 неделя)

### Включает:

- установка WordPress последней версии;

- настройка ЧПУ (SEO-URL);

- настройка WP-конфига (кэш, лимиты, безопасность);

- установка обязательных плагинов:

  - WooCommerce,

  - Elementor Pro,

  - MegaMenu (по необходимости),

  - фильтры (FacetWP / JetSmartFilters / WOOF),

  - WPForms/CF7,

  - MailPoet/Mailchimp,

  - GTM Integration plugin,

  - UpdraftPlus / Duplicator,

  - WP Rocket (или аналог).

- создание кастомных полей:

  - ERP_ID (readonly),

  - SKU,

  - Price (readonly),

  - Stock (readonly),

  - GroupCode (readonly),

  - BrandCode (readonly),

  - WebActive.

# 3. Первичная загрузка товаров (0.5–1 неделя)

Товары должны быть загружены через CSV, подготовленный на основе экспорта ERP или файла, 100% синхронизированного с ERP.

Разработчик должен:

- Проверить корректность CSV-шаблона.

- Импортировать товары через WooCommerce Import Tool.

- Убедиться, что:

  - SKU уникальны,

  - категории назначены через GroupCode → Category mapping,

  - бренды назначены,

  - товары готовы к синхронизации ERP.

⚠️ Товары нельзя создавать вручную - только через массовый импорт.

# 4. Архитектура каталога (1 неделя)

Создать дерево категорий, аналогичное WebstaurantStore (я предоставлю после утверждения с заказчиком):

### Пример верхнего уровня:

- Restaurant Equipment

- Refrigeration

- Smallwares

- Tabletop

- Disposables

- Furniture

- Storage & Transport

- Janitorial Supplies

- Food & Beverage

- Coffee & Espresso

- Cooking Utensils

- Retail Shelving

- New Items

Каждая категория должна иметь:

- заголовок,

- описание,

- featured-иконку,

- баннер.

Фильтры:

- цена,

- наличие,

- бренд,

- категория/подкатегория,

- атрибуты.

Фильтры должны работать AJAX-образом.

# 5. Страницы брендов (как дополнительный функционал)

- создать таксономию Brand,

- сделать шаблон страницы бренда,

- добавить вывод товаров автоматически по бренду,

- включить фильтры (категории, цена, наличие),

- на главной создать блок "Shop popular brands" (ручной выбор логотипов).

# 6. Главная страница (1–2 недели)

Создать страницу, повторяющую структуру WebstaurantStore (после согласования макета с клиентом возможны изменения):

### 6.1. Хедер

- логотип + поисковая строка,

- меню категорий (мегаменю),

- иконки аккаунта и корзины.

### 6.2. Hero-слайдер

- 2–5 больших промо-баннеров,

- текст + CTA.

### 6.3. Промо-плитки

- 3–5 промо-блоков под слайдером.

### 6.4. Промо-карусель товаров

- товары с бейджами (sale/new/featured),

- стрелки перелистывания.

### 6.5. Информационная панель

(аналог "Unlock FREE shipping").

### 6.6. Seasonal / Custom Blocks

Динамические баннеры.

### 6.7. Featured Categories

Сетка иконок категорий.

### 6.8. Best Selling Products

Карусель (ручной или флажковый выбор).

### 6.9. Request a Quote CTA

### 6.10. Popular Brands

Полоса с логотипами.

### 6.11. Foodservice Resources

3–4 карточки статей.

6.12. Каталоги

Каталоги брендов с превью

### 6.13. Footer

Структура как у референса.

# 7. Посадочные страницы

Разработка посадочных страниц (бренды, категории, подкатегории, карточки товаров)

1. Посадочные страницы брендов

- Заголовочный блок: логотип, описание, баннер.

- Каталог товаров бренда с фильтрами.

- SEO-структура с уникальным URL и описанием.

- Управляемость из админки.

2. Посадочные страницы категорий и подкатегорий

- Заголовок, SEO-описание, баннер.

- Каталог товаров с фильтрами и сортировкой.

- Featured-блоки категории.

- Breadcrumbs и корректные ЧПУ.

3. Карточка товара (Product Page)

- Галерея, SKU, бренд, цена, наличие.

- CTA-блоки: Add to Cart, Request a Quote.

- Табличные характеристики.

- Полное описание.

- Блок Shipping & Delivery Info.

- Сопутствующие товары: Related, Accessories.

- SEO-разметка.

4. Общие требования

- Управляемость через админку.

- Полная адаптивность.

- Поддержка данных ERP: цена, остаток, активность.

# 8. Корзина и оформление заказа (0.5–1 неделя)

- работа корзины (добавление/изменение/удаление),

- оформление заказа:

  - имя,

  - email,

  - телефон,

  - компания,

  - адрес,

  - комментарий,

- интеграция Windcave (совместно с интегратором),

- статусы заказов:

  - Pending,

  - Processing (после оплаты),

  - Failed.

Email-уведомления:

- клиенту - заказ создан,

- клиенту - оплата получена,

- администратору - новый заказ.

# 9. Интеграции маркетинга и аналитики (0.5 недели)

- внедрение GTM,

  - настройка GA4

  - FB Pixel

# 10. Оптимизация и безопасность (в течение всего проекта)

- кэширование,

- минификация,

- WebP изображений,

- защита админки,

- ограничение попыток входа,

- удаление ненужных плагинов.

# 11. Перенос на продакшен и финальные тесты (0.5 недели)

- финальный перенос,

- правка ссылок,

- тестирование:

  - категорий,

  - фильтров,

  - корзины,

  - оплаты,

  - писем,

  - ERP-данных,

- устранение ошибок.

# ГЛАВА 2. ТЗ ДЛЯ ERP-ИНТЕГРАТОРА

## Цель

Создать стабильную двустороннюю интеграцию ERP ↔ сайт:

- передача товаров, цен, остатков,

- управление видимостью,

- создание заказов в ERP,

- синхронизация оплат Windcave.

# 1. Товарные данные (1–2 недели)

ERP должна отдавать:

- ERP_ID,

- SKU,

- Name,

- BrandCode,

- GroupCode,

- WebActive,

- Price,

- Stock,

- OptionalFlags (New, Sale, etc.).

# 2. Создание новых товаров

Логика:

- Если SKU отсутствует на сайте → WooCommerce создаёт новый товар.

- Применяются поля:

  - ERP_ID,

  - SKU,

  - BrandCode,

  - GroupCode (для маппинга категории),

  - WebActive.

- Описания/фото сайт наполняет вручную.

# 3. Обновление товаров

ERP обновляет:

- цену,

- остаток,

- статус WebActive.

Нельзя изменять:

- название,

- описание,

- фото,

- SEO,

- атрибуты.

# 4. Привязка к категориям (GroupCode → Category)

- сайт хранит таблицу маппинга,

- ERP передаёт GroupCode,

- если кода нет → товар попадает в “Unsorted”.

# 5. Передача заказов с сайта в ERP

После оформления заказа сайт отправляет:

- номер заказа,

- покупателя,

- контактные данные,

- товары (SKU + qty + price),

- итоговую сумму,

- комментарии,

- статус оплаты.

ERP создаёт:

➡️ Sales Order / Offer.

# 6. Синхронизация статуса оплаты (Windcave → сайт → ERP)

- Оплата проходит → сайт получает статус “Paid”.

- Сайт отправляет статус в ERP.

- ERP обновляет Sales Order → Paid.

# 7. Требования к надёжности

- лог ошибок,

- лог успешных операций,

- повторная отправка данных,

- защита API,

- задокументированные эндпоинты.

# ГЛАВА 3. ТЗ ДЛЯ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА (это про меня)

## Цель

Обеспечить согласованную работу веб-разработчика, интегратора и заказчика, контролировать сроки, качество, архитектуру и запуск проекта.

Срок участия: весь проект (6–10 недель).

# 1. Планирование (1 неделя)

- сбор требований,

- формирование архитектуры каталога,

- подготовка ТЗ для разработчика и интегратора,

- финализация структуры UX (главная, категории, каталог),

- создание roadmap проекта.

# 2. Координация разработки (5–7 недель)

- постановка задач разработчикам,

- контроль сроков,

- приоритизация задач,

- ревью всех этапов (категории, карточки, фильтры, главная),

- решение технических вопросов,

- общение с заказчиком.

# 3. Координация интеграции ERP (2–4 недели параллельно)

- согласование структуры данных (SKU, ERP_ID, GroupCode),

- контроль загрузки товаров,

- тестирование:

  - создание товаров,

  - обновление цен,

  - обновление остатков,

  - скрытие/появление товаров,

- тестирование передачи заказов,

- тест Windcave → статус → ERP.

# 4. Запуск проекта

- финальное тестирование,

- UAT-тесты с заказчиком,

- перенос сайта на продакшен,

- проверка аналитики,

- контроль первых заказов.

# 5. Коммуникации

- еженедельный созвон с заказчиком (фиксированный),

- ежедневные ответы в чате,

- контроль действующих задач,

- создание технических решений при необходимости.

# ИТОГОВЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

| Этап | Примерный срок |
| --- | --- |
| Инфраструктура + установка WP | 1 неделя |
| Архитектура каталога + главная | 2 недели |
| Импорт товаров | 0.5 недели |
| Каталог + фильтры + страницы | 1.5 недели |
| Корзина + чекаут + Windcave | 1 неделя |
| ERP интеграция | 2–4 недели параллельно |
| Оптимизация + тестирование | 1 неделя |
| Запуск | 2–3 дня |

Итого: 6–10 недель (зависит от готовности ERP).

____________________________________________

Общий бюджет проекта составляет 5200 долларов США, включая:

- разработку сайта и фронтенд-архитектуры – 2800 долларов США (включая все необходимые траты на плагины, темы – платный функционал),

- интеграцию сайта с ERP, настройку API и синхронизации – 1600 долларов США,

- координацию проекта, общение с подрядчиками, тестирование и сопровождение – 800 долларов США.

Стоимость включает полный цикл работ:
проектирование, разработку, тестирование, внедрение, настройку интеграций, перенос на продакшен и контроль всех этапов.

Для запуска работ требуется предоплата 50% от общей стоимости проекта.
Оставшиеся 50% оплачиваются после завершения разработки, тестирования интеграции и успешного запуска сайта.

______________________________________________

# Что получит клиент на выходе?

После завершения проекта компания Green Leaf Pacific получает полностью готовую, рабочую и масштабируемую e-commerce платформу - современный сайт на WordPress + WooCommerce + ERP-интеграции, разработанный по принципам крупнейших HoReCa-маркетплейсов, таких как WebstaurantStore.

### Клиент получает:

### 1. Полноценный интернет-магазин “под ключ”

- современный, быстрый, адаптивный сайт;

- архитектуру каталога, повторяющую UX и логику крупных HoReCa-платформ;

- удобную главную страницу с промо-блоками, каруселями, категориями и подборками;

- карточки товаров, оформленные по отраслевым стандартам (фото, спецификации, фильтры).

### 2. Интеграцию с ERP

- автоматическое создание товаров при появлении в ERP;

- автоматическое обновление цен;

- автоматическое обновление остатков;

- скрытие товаров при выключении WebActive;

- передача заказов в ERP (Sales Order/Offer);

- передача статуса оплаты Windcave в ERP.

### 3. Управляемую систему контента

- баннеры, акции, промо-блоки - полностью редактируются через админку;

- featured-категории, популярные бренды, блоки ресурсов - также управляются из панели;

- возможность легко добавлять новые категории, сезоны, подборки, баннеры.

### 4. Удобную панель управления

- все ключевые элементы (категории, бренд-блок, промо-зоны, баннеры) вынесены в интерфейс, не требующий программиста;

- руководство по работе с сайтом и обучающий созвон при необходимости.

### 5. Готовность к масштабированию

- сайт выдерживает рост каталога, брендов, категорий;

- гибкая схема маппинга категорий (GroupCode → Category);

- возможность подключить дополнительные складские модули, оплату, отчеты;

- пригоден для рекламных кампаний, SEO и рассылок.

# Как будет происходить наполнение сайта

Важно разделить что делает разработчик, что делает ERP, и что делает команда клиента.

## 1. Первичное наполнение товарами

Вариант, согласованный в ТЗ:

- ERP-интегратор выгружает CSV-файл со всеми SKU.

- CSV импортируется в WooCommerce (SKU, названия, GroupCode, BrandCode).

- На сайт автоматически создаются “болванки” товаров без фото и описания.

- ERP начинает обновлять цены/остатки.

✔ Все связки ERP ↔ сайт настроены.
✔ SKU уникальны.
✔ Товарная база готова.

## 2. Наполнение контентом (клиентская часть)

То, что заполняет команда Green Leaf (или можете поручить это нам отдельно):

- загрузка фото товаров;

- описание товаров (краткое + расширенное);

- таблицы характеристик;

- SEO-описания категорий (по желанию);

- публикация статей в разделе “Foodservice Resources”;

- подготовка баннеров (возможно через дизайнера).

Если нужно - могу подготовить шаблоны:

- карточек товаров,

- категорий,

- промо-баннеров,

- гайдлайны по фото.

## 3. Кто понадобится клиенту для наполнения

- Контент-менеджер (обязательно) - Наташа

  - загрузка фотографий,

  - написание описаний,

  - организация каталога.

- Дизайнер (по необходимости) - София

  - баннеры, промо-картинки, seasonal graphics.

- Человек с доступом к ERP - Вова

  - проверка корректности SKU,

  - групп,

  - брендов,

  - статусов WebActive.

- Технический специалист (интегратор) - Вова

  - если нужно корректировать выгрузку ERP.

- Реклама (аналитика, тег менеджер и прочее) - Илья

Если будет нужно - могу подготовить инструкции для контент-менеджера.

# Сопровождение после запуска (2 недели)

После официального запуска сайта мы обеспечиваем 2 недели технического сопровождения, включающего:

### ✔ устранение критических ошибок

(если они проявятся при реальном использовании)

### ✔ наблюдение за работой интеграции ERP

- синхронизация товаров,

- корректность передачи заказов,

- обновления цен/остатков.

### ✔ поддержка клиента по админке

- помощь с размещением первых баннеров,

- помощь с публикацией первых товаров,

- ответы на рабочие вопросы.

### ✔ корректировки, не выходящие за рамки ТЗ

(например, поменять сортировку, поправить отображение бейджа, настроить фильтр).

### ✔ контроль аналитики и событий GA4/Meta Pixel

### ⏳ Срок: 14 календарных дней

После этого можно перейти на плановое обслуживание (см. ниже).

# Предложение по ведению SEO и оптимизации (дополнительный проект)

Если клиент хочет долгосрочный трафик из органики, подготовка сайта - только начало. Для e-commerce HoReCa особенно важно:

- качественная SEO-структура,

- рост позиций категорий,

- оптимизация карточек,

- внутренняя перелинковка,

- блочный контент (Foodservice Resources),

- техническая оптимизация,

- работа с Core Web Vitals,

- оптимизация изображений,

- структуры фильтров,

- построение ссылок.

- аутрич

- статьи

- дропы

### Предлагаемый SEO-проект включает:

## 1. SEO-аудит

- техническая проверка сайта, скорости, индексации,

- проверка структуры категорий,

- рекомендации по оптимизации.

## 2. Создание SEO-структуры каталога

- SEO-заголовки и описания категорий,

- микро-оптимизация карточек товаров,

- правильные H1/H2/H3,

- ЧПУ для категорий.

## 3. Контентная стратегия

- статьи и полезные гайды (Foodservice Resources),

- подбор темы под реальные поисковые запросы,

- публикация 4+ материалов в месяц.

## 4. Техническая оптимизация

- улучшение Web Vitals,

- оптимизация изображений,

- устранение дублей,

- улучшение работы фильтров для SEO.

## 5. Отчётность

- ежемесячный отчёт о позициях, трафике и рекомендациях.

## Период SEO-сопровождения

Минимум 3–6 месяцев, чтобы видеть значимый эффект.

Ориентировочная стоимость работ месячная – 1300 долларов.

______________________

Этот проект создаётся как долгосрочная, устойчивая основа для роста бизнеса Green Leaf Pacific. Мы стремимся разработать не просто сайт, а полноценную цифровую экосистему, где каждый элемент — от структуры каталога до синхронизации ERP — работает на достижение ваших коммерческих целей. Реализация такой платформы позволяет значительно упростить внутренние процессы, увеличить конверсию заказов, расширить охват аудитории и обеспечить высокий уровень сервиса для клиентов.

Летс ГОУ!